Test Plan

- Introduction

Dokumen ini menjelaskan rencana pengujian untuk aplikasi SauceDemo. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa fitur utama aplikasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian mencakup manual testing dan automation testing untuk memverifikasi fungsi sistem secara menyeluruh.

- Scope of Testing

Fitur yang akan diuji: Login dan Add Product to Cart

- Testing Strategy:

- Manual Testing: dilakukan untuk memverifikasi fungsi aplikasi secara langsung melalui antarmuka pengguna untuk memastikan alur utama aplikasi berjalan dengan benar, menemukan bug atau error pada sistem, dan memvalidasi hasil yang diharapkan dari setiap test case.

- UI Automation Testing: dilakukan menggunakan Selenium untuk mengotomatisasi pengujian pada antarmuka aplikasi. Automation testing akan digunakan untuk menguji skenario login dengan data valid dan menambahkan produk ke cart. Automation membantu mempercepat proses pengujian dan memudahkan regression testing.

- API Automation Testing: dilakukan menggunakan REST Assured untuk memverifikasi endpoint API yang digunakan oleh aplikasi. Pengujian API dilakukan untuk memastikan respon API sesuai dengan yang diharapkan, status code yang dikembalikan benar, struktur response JSON sesuai dengan spesifikasi.

- Testing Tools

Tools yang digunakan pada project ini:

- Selenium (UI Automation Testing)

- TestNG (Test framework untuk menjalankan automation test)

- REST Assured (API Automation Testing)

- GitHub (Version control untuk menyimpan project)

- IntelliJ IDEA (IDE untuk menulis automation code)

- Risk and Mitigation

Risiko yang mungkin terjadi selama proses testing:

| Risk | Mitigation |
| --- | --- |
| Website tidak dapat diakses | Menunggu server kembali normal sebelum melakukan testing |
| Automation script mengalami error | Melakukan debugging pada script |
| Perubahan pada UI aplikasi | Update locator pada automation script |

- Resgression Testing

Dilakukan setelah automation testing yang bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan pada aplikasi tidak merusak fitur yang sebelumnya sudah berjalan dengan baik.

- Test Metrics

Metrics digunakan untuk mengevaluasi kualitas aplikasi setelah proses testing selesai. Metrics yang digunakan dalam testing:

- Total test case yang dibuat: 6

- Total defect yang ditemukan: 2

- Persentase test case yang berhasil dijalankan (pass rate): 80%